# Compte Rendu de Réunion – Sprint Planning

Projet : Développement d’un site web de gestion d’un parc informatique

Sprint n° : 1

Date : 31 mars 2025

Heure : 14h00 – 15h00

Lieu : Salle de réunion

Participants : Fabien. (Scrum Master), Sylvie. (Product Owner), Lucas(Lead Developer), Benjamin (Lead Deploiment)

## 1. Objectif de la réunion

Planifier la liste des tâches 1, définir les priorités, estimer les charges, et répartir les responsabilités.

## 2. Récapitulatif du sprint

- 17 user stories prévues  
- 3 user stories de réalisés  
- 14 users stories restent a faire

## 3. Backlog & sélection du sprint

Voir Kamban GitHub   
https://github.com/users/Fhurai/projects/1/views/1

## 4. Points bloquants / à anticiper

Aucun pour le moment

## 5. Prochaines étapes

- Démarrage du sprint : aujourd’hui à 15h00  
- Daily Stand-up tous les jours à 9h30  
- Review prévue : 15 avril 2025   
- Rétrospective Sprint : 15 avril 2025

## Commentaires & decisions

* Prevoir l’assignation des classes metiers.